FitPilot

个性化训练与膳食协同 AI Agent 系统

标准开发文档

软件需求 · 系统设计 · 实施规范 · 测试与验收

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 开发基线 |
| 编制日期 | 2026年7月14日 |
| 适用范围 | MVP、集成测试、演示部署与项目验收 |
| 项目类型 | 垂直领域 RAG + LangGraph Agent + 训练/营养协同规划 |

文档定位：本文件为项目的统一开发基线。需求变更、接口变更、数据库变更、模型与检索参数变更均应通过版本记录和评审流程更新本文件。

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-14 | 汇总项目定位、功能范围、RAG/Agent 架构、开发部署、日志审计、评测与验收规范 | 基线 |

目录

| 1 项目概述 ·········· 3 | 11 API 与外部集成 ·········· 18 |
| --- | --- |
| 2 项目范围与核心业务闭环 ·········· 4 | 12 日志、可观测与审计 ·········· 19 |
| 3 功能需求 ·········· 5 | 13 安全、隐私与健康风险控制 ·········· 20 |
| 4 非功能需求 ·········· 6 | 14 测试、评估与验收指标 ·········· 21 |
| 5 总体架构设计 ·········· 7 | 15 开发、部署与运维 ·········· 23 |
| 6 数据模型设计 ·········· 9 | 16 开发阶段与里程碑 ·········· 24 |
| 7 知识库与 RAG 子系统 ·········· 11 | 17 项目验收清单 ·········· 25 |
| 8 Agent 子系统设计 ·········· 14 | 18 主要风险与应对 ·········· 26 |
| 9 训练—营养协同计算与业务规则 ·········· 16 | 附录 A–D ·········· 27 |
| 10 关键工作流 ·········· 17 |  |

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

现有健身类大模型项目多数停留在知识问答、食物推荐或静态训练计划生成层面，缺少对用户长期状态的持久化管理、对训练与饮食的联合决策、对工具调用和数据写入的可靠控制，以及可量化的评估与验收体系。

本项目在健身垂直 RAG、训练/体测/饮食个人数据管理基础上，引入 LangGraph 状态型 Agent，将训练计划、营养目标、食谱生成、执行反馈和周期调整整合为可执行、可追踪、可回滚的闭环系统。

## 1.2 项目目标

根据用户目标、训练水平、时间、器械、身体限制和饮食偏好，联合生成训练计划与配套食谱。

基于训练表现、体重变化、饮食完成度、疲劳和疼痛反馈，周期性调整训练与营养方案。

通过 RAG 提供有来源的训练与营养知识，并在证据不足时可靠拒答。

通过确定性计算和业务规则完成热量、宏量营养、训练量、过敏与安全约束校验。

通过 LangGraph 实现多步任务规划、工具调用、人机确认、事务写入和失败回滚。

建立日志、Trace、业务审计、计划版本和自动评估体系，满足工程化交付与项目验收。

## 1.3 非目标

MVP 不承担医学诊断、伤病治疗或替代医生/注册营养师的职责。

MVP 不以动作视频识别、智能穿戴设备接入和多 Agent 协作为首要交付目标。

系统不允许大模型绕过计算工具直接编造用户历史数据、营养数值或数据库写入结果。

系统不保证真实世界训练结果，主要保证计划约束、过程正确性、证据可追溯和决策一致性。

## 1.4 术语与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| RAG | 检索增强生成，通过检索知识库为大模型提供可引用的外部证据。 |
| Agent | 能够根据状态规划步骤、调用工具、观察结果并继续决策的智能体。 |
| Parent-Child | 以小块进行精确检索，以父块提供完整上下文的分层分块方式。 |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion，用于融合 Dense 与 BM25 等多路排序结果。 |
| Reranker | 使用 Cross-Encoder 对初始召回结果进行精排的模型。 |
| RPE/RIR | 主观用力程度/保留次数，用于表达训练强度与疲劳。 |
| Human-in-the-loop | 在高风险或写操作前插入人工确认节点。 |
| 审计日志 | 记录谁在何时基于何种原因修改了哪些业务数据。 |

# 2 项目范围与核心业务闭环

## 2.1 目标用户

| 用户角色 | 主要需求 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 建立档案、获取计划、记录训练与饮食、查看趋势、批准调整 | 仅访问本人数据；可批准或拒绝 Agent 写操作 |
| 教练（P1） | 管理多个学员、审核调整、查看异常和周报 | 访问授权学员数据；批量操作需二次确认 |
| 知识库管理员 | 上传文档、查看解析质量、重建索引、维护来源版本 | 管理知识库，不直接修改用户计划 |
| 系统管理员 | 用户、权限、监控、配置、审计和故障处置 | 平台级运维权限 |

## 2.2 核心业务闭环

用户建档 → 目标与约束识别 → 历史数据读取 → 训练周期规划 → 营养目标计算 → 食谱组合与数值校验 → 用户确认 → 计划写入 → 训练/饮食执行记录 → 周期分析 → 联合调整 → 新版本计划

## 2.3 典型场景

初始计划：用户希望三个月减脂并维持卧推力量，每周训练四次，不吃海鲜。系统生成四周训练计划、训练日/休息日营养目标和一周食谱。

训练调整：用户连续两次卧推末组 RPE 为 10，睡眠不足且体重下降过快。系统提高训练日碳水、减少辅助训练量并保留主要动作强度。

食谱替换：用户临时不能做饭，系统在剩余营养额度、预算和忌口约束下生成可外食替代方案。

停滞分析：体重连续两周不变。系统先检查饮食记录完整度和执行率，再决定优化执行方案或降低热量。

高风险处理：用户报告胸痛、晕厥或急性损伤，系统终止训练建议，记录安全事件并提示寻求专业医疗帮助。

## 2.4 优先级定义

| 级别 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | 没有该能力则无法完成 MVP 验收 | 训练/食谱生成、混合检索、引用、拒答、约束校验、日志审计、Docker 交付 |
| P1 建议 | 显著增强质量和工程成熟度 | Parent-Child、多路查询、计划回滚、教练审批、自动周报 |
| P2 扩展 | 项目稳定后再实施 | HyDE、知识图谱、多 Agent、视频动作分析、穿戴设备、Kubernetes |

# 3 功能需求

## 3.1 用户与档案管理

注册、登录、JWT 鉴权、密码加密、登出和令牌失效。

维护身高、体重、年龄、训练经验、目标、训练时间、器械、动作限制、过敏和饮食偏好。

区分长期稳定偏好、临时偏好和当天状态，长期记忆写入需可确认与撤销。

## 3.2 训练计划管理

支持周期、周、训练日、动作、组级数据结构。

生成动作、组数、次数、RPE/RIR、休息时间、热身和替代动作。

支持预览、确认、修改、保存、版本比较和回滚。

训练记录按动作和组保存，自动计算训练容量、频率、完成率和估算 1RM。

## 3.3 营养与食谱管理

计算训练日、普通训练日和休息日的热量与宏量营养目标。

根据忌口、过敏、预算、烹饪时间、餐次和训练时间生成食谱。

食谱必须通过食物数据库与确定性计算校验，支持按剩余营养额度替换食材或餐次。

生成购物清单、份量换算和批量备餐建议。

## 3.4 动态联合调整

每周联合分析训练表现、训练容量、体重、体脂、营养摄入、执行率、睡眠和疲劳。

识别力量下降、体重下降过快、减脂停滞、执行率不足和恢复异常。

生成最小必要修改，明确训练调整、饮食调整、数据依据和观察周期。

高风险或大幅修改必须进入人工确认。

## 3.5 知识问答与解释

支持训练、营养、食谱、动作和安全知识问答。

回答应区分知识依据、用户数据依据和计算依据。

知识性关键结论必须显示来源；证据不足时触发无答案拒答。

## 3.6 管理与运营

支持文档上传、解析预览、入库、删除、重建索引和版本管理。

支持查看 Agent Trace、检索结果、工具轨迹、失败原因和评估报告。

支持查看用户确认、计划修改、回滚和安全事件的审计记录。

# 4 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 普通问答 P95 目标小于 5 秒；复杂计划生成 P95 目标小于 30 秒；支持 SSE 流式输出。 |
| 可靠性 | 工具调用支持超时、有限重试、熔断与降级；数据库写入使用事务；无限循环率为 0。 |
| 一致性 | 关系库、向量库和 BM25 索引状态可核对；入库、计划写入和版本更新需幂等。 |
| 安全 | RBAC、跨用户隔离、Prompt Injection 防护、工具权限、写操作确认、秘密管理。 |
| 隐私 | 日志脱敏；不记录密码、令牌、API Key 和不必要的完整健康数据；支持数据删除。 |
| 可维护性 | 模块化服务、类型注解、Pydantic Schema、数据库迁移、代码规范、自动测试。 |
| 可观测性 | 统一 trace_id；结构化日志、LangFuse、Prometheus/Grafana、审计表和计划版本表。 |
| 可部署性 | 开发环境 uv + Docker Compose 基础设施；交付环境全容器 Docker Compose。 |

# 5 总体架构设计

图 1  FitPilot 总体系统架构

## 5.1 分层说明

| 层级 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | Vue/React Web、移动端适配 | 对话、今日任务、计划、食谱、趋势、确认与审计展示 |
| API 网关 | FastAPI、JWT、RBAC、SSE | 接口、校验、鉴权、限流、流式输出、请求关联 ID |
| Agent 运行时 | LangGraph | 状态持久化、节点编排、工具调用、人工确认、失败分支 |
| 业务服务 | 训练、营养、食谱、趋势、版本 | 确定性计算、CRUD、校验和事务 |
| RAG 服务 | 解析、索引、检索、重排、生成 | 知识治理、证据召回、引用和拒答 |
| 基础设施 | PostgreSQL、Qdrant、Redis | 业务数据、向量/稀疏索引、缓存和任务队列 |
| 观测层 | LangFuse、Prometheus、Grafana、日志 | Trace、指标、错误定位、成本和审计 |

## 5.2 架构原则

LLM 负责自然语言理解、任务规划、工具选择和解释；数值计算、约束和数据库写入由代码完成。

读工具与写工具分离，写操作采用“预览—确认—提交—版本记录—可回滚”模式。

个人数据、知识证据和计算结果在上下文中明确分区，防止模型混淆。

所有重要操作必须可追踪、可复现、可审计；所有失败路径必须有降级或明确终止。

## 5.3 技术栈建议

| 类别 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.12、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy | 异步 API、Schema 校验、ORM 与事务 |
| 依赖管理 | uv + pyproject.toml + uv.lock | 本地开发和容器内统一锁定版本 |
| Agent | LangGraph + 原生 Tool Calling | 状态图、持久化、人机协作和结构化调用 |
| 关系库 | PostgreSQL | 适合 JSONB、事务、审计与复杂查询 |
| 向量库 | Qdrant | Dense/Sparse、metadata filter、Docker 部署 |
| 缓存/任务 | Redis + Celery/RQ（按需） | 会话、锁、缓存、周报和异步任务 |
| Embedding | BGE-M3 或经过评测的中文多语模型 | 模型版本必须记录并参与索引版本 |
| Reranker | BGE Reranker 系列 | 基于评测选择规模，支持超时降级 |
| 前端 | Vue 3 或 React | 仪表盘、计划编辑、审批和 Trace 可视化 |
| 观测 | LangFuse + Prometheus + Grafana + Loguru/structlog | 分别覆盖 Agent Trace、指标和应用日志 |

# 6 数据模型设计

## 6.1 主要实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id、email、password_hash、status | 账户与认证主体 |
| user_profiles | user_id、目标、经验、器械、限制、偏好 | 长期用户档案 |
| fitness_goals | goal_type、target、start/end、priority | 可版本化目标 |
| training_plans | plan_id、cycle、status、version | 训练周期主表 |
| training_sessions | date、day_type、duration、status | 单次训练计划 |
| planned_exercises | exercise_id、sets、reps、RPE/RIR、alternatives | 动作级计划 |
| workout_logs / set_logs | weight、reps、RPE、pain、completed | 实际训练记录 |
| nutrition_plans | date_type、calories、protein、carbs、fat | 每日营养目标 |
| meal_plans / recipes | meal_type、ingredients、portions、nutrition | 具体食谱与餐次 |
| foods | standard_name、unit、per_100g nutrients、aliases | 食物成分数据库 |
| body_metrics | weight、body_fat、waist、recorded_at | 身体趋势 |
| recovery_logs | sleep、fatigue、soreness、pain | 恢复与风险反馈 |
| plan_versions | snapshot、diff、reason、approved_by | 训练与食谱统一版本 |
| agent_tasks / agent_steps | state、node、tool_call、status | Agent 任务轨迹 |
| audit_logs | actor、action、before、after、reason | 业务审计 |
| knowledge_documents / chunks | version、metadata、parent-child、hash | 知识库与索引映射 |

## 6.2 统一计划结构

FitnessCyclePlan ├── 基本信息：目标、周期、当前版本、状态 ├── 训练计划：周 → 训练日 → 动作 → 组 ├── 营养计划：每日热量与宏量目标 ├── 食谱计划：餐次 → 食谱 → 食材与克数 ├── 执行数据：训练、饮食、体重、恢复 └── 调整记录：前后差异、原因、依据、确认、回滚点

一致性要求：训练计划和食谱必须绑定同一周期版本。任何一方发生正式调整，都应生成新的联合计划版本，避免训练与营养状态不一致。

# 7 知识库与 RAG 子系统

图 2  RAG 知识链路与质量控制

## 7.1 知识源治理

为每个来源记录机构/作者、标题、文档类型、发布时间、版本、适用人群、证据等级、有效期和许可信息。

建立来源优先级：官方指南/专业教材/系统综述/标准数据库优先于教练经验与普通网络文章。

过期、被替代或低可信来源不得继续作为高风险结论的主要证据。

## 7.2 文档解析与质量控制

| 文档类型 | 解析策略 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| PDF | 结构化解析；扫描件 OCR 作为降级 | 标题、页码、段落、表格、单位和 OCR 置信度 |
| Markdown/TXT | 按标题和段落解析 | 标题层级与代码/列表保留 |
| DOCX/PPTX | 读取段落、标题、表格、备注 | 结构顺序和表格语义 |
| XLSX/CSV | 按表头与行转为结构化记录 | 食物数值、单位、空值、重复行 |
| 图像 | VLM/OCR 生成描述，保留原图引用 | 不得将低置信度描述作为唯一证据 |

删除重复页眉页脚、页码、水印、导航、广告和无意义空白。

标准化 kcal、g、kg、ml、lb 等单位，同时保留原始值。

表格行应携带表头语义，避免列名和数值被切分到不同块。

解析输出必须包含文件级统计、失败列表、空文档和异常编码报告。

## 7.3 切分与 Parent-Child

| 内容类型 | 推荐切分 |
| --- | --- |
| 长篇指南/教材 | 标题层级 → Parent 800–1500 tokens；Child 200–500 tokens；适度 overlap |
| 食谱 | 保持菜名、食材、用量、步骤、营养和适用场景完整 |
| 动作说明 | 保持动作、目标肌群、步骤、错误、替代和禁忌完整 |
| 结构化食物记录 | 一条食物或逻辑记录一个 chunk，不使用 Parent-Child |
| 问答/短条目 | 按语义条目切分，避免无意义 overlap |

Parent-Child 检索使用 Child 进行精确匹配，通过 parent_id 回溯父块或相邻块用于生成。必须记录 child_index、section_path、字符/Token 偏移，防止同一 Parent 的多个 Child 在最终上下文中重复刷屏。

## 7.4 元数据规范

document_id, version_id, chunk_id, parent_id, title, section_path, page_number, source_uri, source_type, file_type, language, content_type, topic, subtopic, applicable_goal, applicable_population, contraindication_tags, evidence_level, published_at, valid_from, valid_to, content_hash, parser_version, chunk_strategy_version, embedding_model_version, access_scope

## 7.5 入库与索引一致性

采用 document_id + version_id + chunk_hash 幂等标识，不仅依赖文件名。

批量 upsert 支持部分失败记录、重试和断点续传。

文档更新、删除时同步处理 Dense、Sparse/BM25 和文档映射记录。

更换 Embedding 模型、向量维度或切分策略时，使用新 collection/index version 或执行完整重建。

入库后核对有效 chunk 数、向量记录数、BM25 文档数和失败数。

## 7.6 BM25 与领域词典

维护中文分词词典、动作名、食物名、英文缩写、单位和同义词，例如“硬拉/deadlift/DL”“罗马尼亚硬拉/RDL”“千卡/kcal/大卡”。BM25 重点覆盖精确术语、数字、单位和缩写场景。

## 7.7 查询理解、改写与多路查询

保留原始 query；记录改写结果、使用的对话历史、实体、数字、否定词和约束。

简单事实问题默认不改写；指代追问使用历史感知改写；同义表达复杂时启用 Multi-Query。

HyDE 仅作为 P2 实验能力，不用于个人数据查询和需要精确数字的查询。

改写后必须校验数字保持、目标保持、否定词保持和专业实体保持。

## 7.8 意图路由

| 意图 | 示例 | 主要路径 |
| --- | --- | --- |
| knowledge_query | 减脂期间蛋白质怎么安排 | RAG → 引用回答 |
| personal_data_query | 我最近两周体重有什么变化 | 用户数据查询 → 结构化分析 |
| plan_create | 给我制定下周训练和食谱 | 多工具计划工作流 |
| plan_adjust | 训练没力气，调整下周计划 | 数据 + RAG + 联合调整 |
| workout_log_write / diet_log_write | 记录今天深蹲和午餐 | 写工具 + 校验 |
| recipe_replace | 今晚无法做饭，换一餐 | 剩余营养计算 + 候选优化 |
| risk_or_medical | 训练时胸痛怎么办 | 安全终止与转介 |
| unsupported / small_talk | 非系统能力或闲聊 | 说明边界或普通对话 |

## 7.9 混合检索、Rerank 与上下文组装

Dense 与 BM25 并发召回，先按 metadata filter 限制适用人群、目标、有效期和访问权限。

使用 RRF 或经过评测的加权融合，合并后按 document_id/parent_id 去重。

Reranker 对候选进行精排，Top-K 和阈值通过验证集确定，超时则降级使用融合排序。

最终上下文分区为用户真实数据、训练知识、营养知识、食谱候选、安全规则和计算结果。

上下文 Token 超限时优先保留高证据等级、直接支持结论和与用户约束相关的内容。

## 7.10 引用与无答案拒答

引用至少包含文档标题、章节/页码、版本和支持该结论的片段。

区分知识依据、用户数据依据和计算依据；计算结果不得伪装成文献原文。

无答案判断综合 Top-K 分数、Rerank 分数、检索一致性、证据覆盖和安全规则，而非只使用单一相似度阈值。

拒答类型包括：知识证据不足、个人数据不足、工具失败和超出安全边界。

必须建立负样本：评测集必须包含知识库不存在、相近但不支持、需要个人数据但数据缺失、伪造文献、医疗高风险和系统外问题。

# 8 Agent 子系统设计

图 3  训练—营养协同 Agent 状态图

## 8.1 Agent 状态

FitnessAgentState - user_id / session_id / task_id / trace_id - original_request / intents / entities / constraints - user_profile / current_goal / current_plan_version - workout_summary / diet_summary / body_trend / recovery_status - retrieved_evidence / tool_results / pending_actions - risk_level / requires_confirmation / retry_count / final_status

## 8.2 工具目录

| 工具类别 | 代表工具 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 用户与状态 | get_user_profile、get_goal、get_schedule_constraints | 只读；最小必要字段 |
| 训练查询与计算 | get_workout_history、calculate_volume、estimate_1rm、detect_plateau | 计算工具确定性实现 |
| 营养查询与计算 | get_daily_intake、calculate_energy_target、calculate_macros | 输出结构化数值与单位 |
| 食谱 | search_foods、generate_meal_candidates、scale_portions、validate_nutrition | 候选由 LLM 组织，营养由程序校验 |
| 知识 | search_training_knowledge、search_nutrition_knowledge | 返回引用和相关性分数 |
| 计划写入 | preview_plan_update、commit_plan_update、rollback_plan | 写前确认、事务、版本 |
| 安全 | check_risk、validate_constraints、request_confirmation | 安全节点不可被普通工具跳过 |

## 8.3 工具执行规范

所有工具使用 Pydantic Schema，枚举、范围、单位和必填字段在执行前校验。

工具调用设置超时、最大重试次数和可重试异常列表；写工具默认不自动重试非幂等操作。

每个工具调用生成 tool_call_id，并记录参数摘要、结果摘要、耗时、状态和错误。

Agent 必须利用工具返回结果；结果为空或失败时不得继续假设成功。

限制最大节点数和工具调用数，检测重复参数调用并终止无效循环。

## 8.4 读写分离与事务

get_current_plan # 只读 preview_plan_update # 计算差异，不写库 validate_plan_update # 业务与安全校验 request_user_approval # 人工确认 commit_plan_update # 事务提交 + 新版本 rollback_plan_update # 回滚到指定版本

## 8.5 记忆策略

| 记忆层 | 内容 | 写入策略 |
| --- | --- | --- |
| 短期对话 | 最近若干轮原文和当前任务状态 | 自动滚动，按 Token 预算裁剪 |
| 长期用户档案 | 稳定目标、器械、过敏、长期偏好 | 结构化写入；重要变更需确认 |
| 近期状态 | 近 1–4 周训练、饮食、体重、恢复摘要 | 由查询动态生成，设置时间范围 |
| 计划状态 | 当前计划版本、待确认动作、执行进度 | 数据库为唯一事实源 |
| 临时偏好 | 当天不吃某食材、临时器械不可用 | 设置过期时间，不自动升级为长期偏好 |

# 9 训练—营养协同计算与业务规则

## 9.1 职责边界

| 由 LLM 负责 | 由确定性代码负责 |
| --- | --- |
| 理解自然语言目标和约束 | 热量、宏量营养、训练容量、估算 1RM |
| 拆解任务、选择工具、组织候选方案 | 食物数据库查询、份量换算、营养合计 |
| 解释调整原因、生成可读建议 | 过敏、热量下限、器械、日期、时间等硬约束 |
| 在多个可行候选中进行偏好排序 | 事务写入、版本、权限、幂等和回滚 |

## 9.2 食谱优化

食谱生成采用“候选组合 + 约束优化 + 数值校验”流程。决策变量为食材克数，目标函数最小化热量、蛋白质、碳水和脂肪相对目标的加权误差，同时满足过敏、忌口、份量上下限、餐次和预算约束。

目标示例：min wE·¦E-Et¦ + wP·¦P-Pt¦ + wC·¦C-Ct¦ + wF·¦F-Ft¦ 硬约束：过敏食材数量 = 0；每日热量不得低于安全下限；份量处于可执行范围。

## 9.3 联合调整规则示例

| 场景 | 诊断顺序 | 推荐动作 |
| --- | --- | --- |
| 体重下降过快且力量下降 | 执行率 → 碳水 → 总热量 → 恢复 → 训练量 | 优先增加训练日碳水/热量，必要时减少辅助量，保留主要动作强度 |
| 减脂停滞 | 记录完整度 → 饮食执行率 → 体重窗口 → 活动量 | 执行率低则优化可执行性；执行率高且持续停滞再微调热量/步数 |
| 训练表现好但体重增长过快 | 训练趋势 → 体重/腰围 → 训练日与休息日摄入 | 保留训练进度，优先下调休息日热量 |
| 连续高 RPE 且睡眠不足 | 动作表现 → 睡眠 → 疲劳 → 疼痛 | 降低训练量或安排减量周；高风险疼痛进入人工/安全流程 |

## 9.4 硬约束

训练：可训练日期、频次、单次时长、器械、禁用动作、恢复间隔、动作字段完整性。

营养：过敏为零容忍，热量下限、宏量误差、食材可获得性、预算和烹饪时间。

安全：胸痛、晕厥、严重呼吸困难、急性损伤、持续剧烈疼痛和极端节食不得自动生成正常计划。

写入：未通过校验、无用户确认或事务失败时，不得更新当前正式计划。

# 10 关键工作流

## 10.1 用户建档

自然语言采集 → 结构化字段提取 → 缺失项检查 → 用户确认 → 保存档案 → 记录审计。

## 10.2 初始联合计划

读取档案/目标 → 查询历史 → RAG 检索原则 → 训练规划 → 营养计算 → 食谱优化 → 约束校验 → 预览 → 确认 → 事务写入。

## 10.3 单次训练执行

读取今日计划 → 记录组数据/RPE/疼痛 → 实时计算 → 必要时生成临时调整 → 训练结束总结。

## 10.4 食谱替换

读取已摄入与剩余目标 → 获取可用食材/外食条件 → 生成候选 → 数值校验 → 用户选择 → 更新当天计划。

## 10.5 每周联合调整

聚合训练/饮食/体重/恢复 → 诊断原因 → 生成最小修改 → 校验 → 差异说明 → 用户确认 → 新版本。

## 10.6 高风险请求

输入风险检测 → 停止普通计划节点 → 输出边界说明与求助建议 → 记录安全审计；不得写入训练增强方案。

## 10.7 知识入库

扫描 → 解析 → 清洗 → 切分 → 元数据 → 去重 → Embedding/BM25 → 写入 → 一致性核对 → 质量报告。

# 11 API 与外部集成

## 11.1 核心接口草案

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register, /auth/login | 认证 |
| GET/PUT | /users/me/profile | 用户档案 |
| POST | /agent/tasks | 创建 Agent 任务 |
| GET | /agent/tasks/{id}/stream | SSE 获取任务事件和流式回答 |
| POST | /plans/preview | 预览联合计划或调整 |
| POST | /plans/{id}/approve | 批准预览并提交新版本 |
| POST | /plans/{id}/rollback | 回滚计划版本 |
| POST | /workouts/logs | 写入训练记录 |
| POST | /diet/logs | 写入饮食记录 |
| GET | /analytics/weekly | 获取周趋势和联合分析 |
| POST | /knowledge/ingest | 知识入库（管理员） |
| GET | /traces/{trace_id} | 查看 Agent/RAG 轨迹（授权） |
| GET | /health, /metrics | 健康检查与 Prometheus 指标 |

## 11.2 接口规范

所有响应使用统一 envelope：request_id、status、data、error。

所有写接口支持 Idempotency-Key；请求和业务任务分别使用 request_id 与 trace_id。

SSE 事件至少包括 task_started、node_started、tool_started、tool_finished、approval_required、completed、failed。

外部模型 API、日历和穿戴设备集成必须通过适配器层，避免业务代码绑定单一供应商。

# 12 日志、可观测与审计

## 12.1 记录分类

| 记录类型 | 存储位置 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 应用日志 | stdout/集中日志 | API、异常、数据库、依赖服务和性能事件 |
| Agent Trace | LangFuse | 节点、Prompt 摘要、Token、工具、耗时和输出摘要 |
| 系统指标 | Prometheus/Grafana | 请求、检索、LLM、工具、错误、队列和资源 |
| 业务审计 | PostgreSQL audit_logs | 数据读取、计划修改、确认、回滚、权限和安全事件 |
| 计划版本 | plan_versions | 联合计划快照、差异、原因、依据和批准人 |

## 12.2 关联标识

request_id：一次 HTTP 请求 trace_id：一次完整 Agent 任务 session_id：一次对话会话 user_id：用户主体 plan_id / version_id：计划与版本 tool_call_id：单次工具调用 audit_id：业务审计事件

## 12.3 隐私与日志保留

禁止记录密码、完整 JWT、API Key、数据库密码和不必要的完整健康数据。

Prompt 和工具参数默认记录摘要或脱敏值；调试全量记录必须显式开启并限定环境和保留期。

容器日志输出 stdout，由日志驱动或采集系统持久化；不得只写容器内部临时文件。

审计日志与计划版本不得由普通用户直接修改；保留期限按隐私政策和项目要求配置。

# 13 安全、隐私与健康风险控制

| 领域 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 身份与权限 | JWT、密码哈希、RBAC、对象级授权、跨用户数据隔离 |
| 输入安全 | 长度限制、Prompt Injection、零宽字符、恶意文件、类型与大小校验 |
| 工具安全 | 工具白名单、参数 Schema、用户绑定、写前确认、最小权限 |
| 秘密管理 | .env 仅开发使用；生产使用 Secret；禁止提交密钥 |
| 健康安全 | 高风险词与结构化风险分类；高风险 Recall 优先；停止普通计划生成 |
| 数据隐私 | 数据最小化、日志脱敏、删除与导出、备份加密、访问审计 |
| 供应链 | 依赖锁定、漏洞扫描、镜像扫描、来源许可检查 |

安全边界：系统输出属于一般健身与饮食辅助信息，不提供疾病诊断、药物建议或伤病治疗方案。所有涉及明显健康风险的场景必须进入安全节点。

# 14 测试、评估与验收指标

## 14.1 测试层级

| 测试类型 | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 计算公式、Schema、分块、元数据、规则、工具和安全过滤 |
| 集成测试 | PostgreSQL、Qdrant、Redis、RAG Chain、LangGraph、事务和回滚 |
| 契约测试 | 前后端 API、工具 Schema、SSE 事件和外部适配器 |
| 端到端测试 | 建档→计划→确认→记录→周调整完整闭环 |
| 回归测试 | 固定数据集、模型/Prompt/索引参数变更前后对比 |
| 性能测试 | P50/P95/P99、QPS、Token、工具耗时、索引入库吞吐 |
| 安全测试 | Prompt Injection、越权、恶意参数、高风险识别和依赖漏洞 |
| 故障测试 | 向量库、Reranker、LLM、数据库和网络失败时降级/回滚 |

## 14.2 评测数据集

解析集：普通/扫描 PDF、多列表格、DOCX、XLSX 食物表、Markdown、图像和异常文件。

检索集：精确术语、同义词、数字、跨章节、多证据、无答案和冲突证据。

Query/路由集：原问题、标准改写、实体、正确意图和必需数据源。

Agent 轨迹集：必需/禁止工具、参数、顺序、确认要求和完成条件。

训练计划集：目标、器械、时间、限制、合理训练量和禁用动作。

食谱集：营养目标、过敏、忌口、预算、餐次和允许误差。

安全集：伤病、胸痛、晕厥、极端节食、进食障碍、Prompt Injection 和越权。

## 14.3 核心指标与验收门槛

| 模块 | 指标 | MVP 建议门槛 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析 | 支持文件解析成功率 | ≥ 98% |
| 表格数据 | 关键营养数值抽样正确率 | ≥ 98% |
| 索引一致性 | 有效 chunk 与索引一致；失效 chunk | 一致；0 |
| 检索 | Recall@5 / MRR | ≥ 85% / ≥ 0.75 |
| 排序 | Hybrid+Rerank 相对 Dense/BM25 | 验证集上显著提升或给出保留理由 |
| 引用 | Citation Precision / Coverage | ≥ 95% / ≥ 90% |
| 拒答 | No-answer Precision / Recall | ≥ 90% / ≥ 90% |
| 路由 | Intent Macro-F1；高风险 Recall | ≥ 90%；接近 100% |
| Agent | 工具选择 / 参数准确率 | ≥ 90% / ≥ 95% |
| 工具 | 执行成功率；无限循环率 | ≥ 98%；0 |
| 复杂任务 | Task Completion Rate | ≥ 85% |
| 训练计划 | 硬约束满足率 | 100% |
| 食谱 | 每日热量误差；过敏违反 | ≤ 5%；0 |
| 宏量营养 | Macro Satisfaction Rate | ≥ 90% |
| 协同 | 训练—营养匹配率 | ≥ 90% |
| 动态调整 | 标准场景决策准确率 | ≥ 85% |
| 性能 | 普通查询/复杂计划 P95 | < 5 秒 / < 30 秒 |
| 写入 | 计划提交成功率与失败回滚 | ≥ 99%；100% 可恢复 |

## 14.4 必做消融实验

BM25 only Dense only BM25 + Dense BM25 + Dense + Rerank BM25 + Dense + Rerank + Parent-Child（P1） Query 原文 vs 改写；单查询 vs Multi-Query；固定 Top-K vs 动态截断

所有评测必须固定数据集版本、模型版本、Prompt 版本、索引版本和参数，并生成可比较的 Markdown/HTML/JSON 报告。

# 15 开发、部署与运维

## 15.1 开发环境

宿主机： - FastAPI 后端：uv run uvicorn app.main:app --reload - 前端：pnpm dev - Ollama 或外部 LLM API（可选） Docker Compose 基础设施： - PostgreSQL - Qdrant - Redis - LangFuse（按需） - Prometheus / Grafana（中后期）

开发阶段以 uv 管理 Python 版本、虚拟环境和依赖锁；数据库、向量库和缓存使用 Docker Compose。核心功能稳定后编写应用 Dockerfile，并在每个主要里程碑执行一次全容器集成测试，避免最后集中容器化。

## 15.2 交付环境

Docker Compose ├── frontend ├── backend ├── worker / scheduler ├── PostgreSQL ├── Qdrant ├── Redis ├── LangFuse ├── Prometheus └── Grafana

## 15.3 CI/CD

提交触发 Ruff/Lint、类型检查、单元测试和安全扫描。

合并到主分支触发集成测试、评测冒烟测试和 Docker 镜像构建。

发布版本执行数据库迁移检查、完整回归评测、镜像扫描、备份验证和部署后健康检查。

uv.lock、前端 lock 文件、数据库 migration 和评测报告纳入版本控制。

## 15.4 配置与备份

开发、测试、生产使用独立配置；环境变量通过 Pydantic Settings 校验。

PostgreSQL 定期备份并演练恢复；Qdrant collection 与知识原文同步备份。

数据库迁移使用 Alembic；禁止手工修改生产表结构。

模型、Prompt、Embedding、Reranker 和索引参数均需版本化。

# 16 开发阶段与里程碑

| 阶段 | 主要交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：业务基础 | 账户、档案、训练/饮食/体测 CRUD、食物库、基础前端 | 核心 CRUD、权限和单元测试通过 |
| 阶段 2：RAG 基线 | 解析、切分、元数据、Dense+BM25、RRF、Rerank、引用、拒答 | 检索/引用/拒答达到基线指标 |
| 阶段 3：Agent 闭环 | LangGraph、领域工具、训练+食谱生成、约束、确认、版本 | 端到端计划生成和提交成功 |
| 阶段 4：动态调整 | 周分析、联合调整、最小修改、回滚和审计 | 标准场景决策与硬约束达标 |
| 阶段 5：工程化 | 日志、LangFuse、Prometheus、CI/CD、Docker、性能与安全 | 全容器启动、回归报告和验收清单通过 |
| P1 扩展 | Parent-Child、多路查询、教练端、异步周报 | 独立评估证明收益后合入 |

# 17 项目验收清单

| 验收域 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 需求与范围 | P0 功能均有可演示场景；非目标边界明确 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 文档治理 | 来源、版本、有效期、证据等级、许可和 hash 完整 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 解析 | 多类型文档、表格和异常文件测试通过 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 切分 | 至少完成递归/结构化切分对比；Parent-Child 若启用有独立收益 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 索引 | 幂等入库、更新、删除、重建和一致性核对通过 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 检索 | BM25、Dense、融合、Rerank 消融完成 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| Query | 改写保持数字/否定/实体；多路查询按条件启用 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 路由 | 多意图与高风险路由达到指标 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 引用/拒答 | 关键结论可追溯；无证据不编造 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| Agent | 工具选择、参数、顺序、结果利用和任务完成达到指标 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 业务约束 | 训练硬约束 100%；过敏违反为 0；营养误差达标 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 写操作 | 预览、确认、事务、版本和回滚完整 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 日志审计 | trace_id 串联全链路；审计可回答“谁改了什么为什么” | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 安全隐私 | 越权、Prompt Injection、密钥和健康高风险测试通过 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 性能可靠性 | P95、错误率、降级和恢复达到门槛 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 部署 | README、.env.example、Docker Compose 一键启动通过 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |
| 评测报告 | 固定版本、自动报告、历史对比和回归门禁可运行 | □ 通过 □ 不通过 □ 不适用 |

# 18 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 知识来源质量不一 | 产生错误或冲突建议 | 来源分级、有效期、冲突提示、权威来源优先 |
| LLM 数值幻觉 | 热量/克数/训练量错误 | 所有数值由工具计算并二次校验 |
| 计划过度自动修改 | 用户失去控制或出现风险 | 最小修改、人工确认、版本回滚 |
| 工具循环或重复调用 | 延迟、成本和任务失败 | 最大步数、重复检测、超时和轨迹效率评估 |
| 多库数据不一致 | 引用旧内容或计划状态错误 | 版本、幂等、事务、入库核对和修复脚本 |
| 评测集过小或泄漏 | 指标虚高 | 独立测试集、版本冻结、人工抽样和新增难例 |
| 日志泄露隐私 | 健康数据风险 | 脱敏、最小记录、权限、保留期和审计 |
| 容器化拖到最后 | 环境差异导致无法交付 | 中期完成 Dockerfile，每里程碑全容器测试 |

# 附录 A 推荐项目目录

fitpilot/ ├── backend/ │ ├── app/api/ │ ├── app/agents/ │ ├── app/graphs/ │ ├── app/tools/ │ ├── app/rag/ │ ├── app/services/ │ ├── app/models/ │ ├── app/schemas/ │ ├── app/evaluation/ │ ├── tests/ │ ├── pyproject.toml / uv.lock │ └── Dockerfile ├── frontend/ ├── knowledge_base/ ├── eval_datasets/ ├── monitoring/ ├── migrations/ ├── docker-compose.dev.yml ├── docker-compose.prod.yml ├── .env.example └── README.md

# 附录 B 结构化日志示例

{ "timestamp": "2026-07-14T16:30:22+08:00", "level": "INFO", "service": "backend", "request_id": "req_82ac", "trace_id": "trace_001", "user_id": "usr_103", "event": "tool_execution_completed", "tool_name": "calculate_macro_target", "duration_ms": 136, "status": "success" }

# 附录 C 业务审计示例

action: update_joint_plan resource: fitness_plan/plan_204 before_version: 3 after_version: 4 changes: 卧推 5×5 → 4×5；训练日碳水 +30g reason: 连续高 RPE、体重下降过快、训练日碳水不足 confirmation: user_approved status: committed

# 附录 D 参考基线

FitChef：健身饮食垂直 RAG、三路意图路由、训练/体测/饮食个人数据、混合检索、重排、分层记忆与 LangFuse。

LLM 知识库 RAG 智能问答系统：LangChain/LangGraph、文档解析、Qdrant、Agent Tool Calling、安全、Prometheus、六维评估、测试与容器部署。

本开发文档在上述能力基础上，增加训练—营养联合计划、领域工具、硬约束、拒答、审计、事务与版本回滚等工程规范。