# FitPilot 工程化与 Agent/RAG 能力强化改进方案

## 1. 改进目标

FitPilot 当前已经具备用户档案、训练与饮食计划、打卡、RAG 问答、LangGraph 工作流、人工确认、Worker、评估与监控等功能，其定位并不是简单聊天机器人，而是将结构化健身业务数据与非结构化知识统一到一个个人助手中，并通过确定性代码处理营养与计划约束。

本轮改进不以继续堆叠功能为主要目标，而应重点实现以下升级：

- 将现有“带有 Agent 功能的业务系统”升级为“以 Agent Runtime 为核心的业务系统”。

- 将现有“能够检索知识的 RAG”升级为“可追踪、可评估、可增量维护的知识服务”。

- 将任务执行从进程内状态升级为可靠、可恢复、可审计的持久化工作流。

- 建立从输入、路由、检索、工具调用、计划生成到最终写库的完整评估体系。

- 通过前端执行轨迹和证据面板，直观体现 Agent 与 RAG 的实际能力。

# 2. 当前结构的主要不足与改进方向

## 2.1 总体架构不足

当前项目采用前后端分离的单体后端，并通过 api / services / rag / graphs / models / worker 进行分层。这一结构适合作为当前阶段的基础，不需要直接拆分微服务。

但目前存在以下问题：

| 当前不足 | 造成的影响 | 改进方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| fitness_graph.py 同时承担路由、流程编排、安全判断和节点实现 | 图文件持续膨胀，新意图难以维护 | 拆分为主图、领域子图和独立节点 | P1 |
| Graph、tools/domain.py 和计划数据库高度耦合 | Agent 测试必须依赖大量业务模块 | 引入 Tool Registry、应用服务和 Repository 接口 | P1 |
| API 层既处理 HTTP，又承担任务执行和事件缓存 | 多实例部署时状态不一致 | API 仅负责创建任务、查询状态和推送持久化事件 | P0 |
| Agent 事件保存在 _TASK_EVENTS 等进程内变量 | 进程重启或负载均衡后可能丢失 SSE 事件 | 使用 Postgres 事件表或 Redis Stream 作为唯一事件源 | P0 |
| Worker 使用 LPUSH/BRPOP 简单队列 | 无显式 ACK、重试、死信和超时回收 | 升级为 Redis Streams Consumer Group | P0 |
| Agent 意图主要依赖规则，未命中默认进入知识问答 | 复杂请求和多意图请求容易误路由 | 结构化 Router + 置信度 + 多意图分解 + 回退策略 | P1 |
| RAG 使用固定分块和固定检索流程 | 不同类型文档无法获得最优检索效果 | 文档类型感知分块和动态检索策略 | P1 |
| 已有九层评估框架，但缺少完整指标结果和回归门槛 | 无法证明 Agent、RAG 改进是否真实有效 | 建立黄金集、指标基线和 CI 回归阈值 | P1 |

现有代码已经明确存在 Graph、领域工具与计划表之间的高耦合，以及 API 内存事件与 SSE 绑定的问题。

# 3. 推荐的目标架构

建议继续采用模块化单体后端 + 独立 Worker，而不是立即拆微服务。

Vue 3 Frontend
    │
    ▼
FastAPI Interface Layer
    ├── Auth API
    ├── Business API
    ├── Agent Task API
    ├── SSE/Event API
    └── Admin/Evaluation API
              │
              ▼
Application Layer
    ├── User Use Cases
    ├── Plan Use Cases
    ├── Log Use Cases
    ├── Knowledge Use Cases
    └── Agent Task Service
              │
      ┌───────┴────────┐
      ▼                ▼
Agent Runtime       RAG Service
      │                │
      ▼                ▼
Domain Tools       Retrieval Pipeline
      │                │
      └───────┬────────┘
              ▼
Infrastructure Layer
    ├── PostgreSQL
    ├── Redis Streams
    ├── Qdrant
    ├── BM25 Index
    ├── Ollama
    └── Metrics / Trace / Audit

核心原则是：

- API 不直接运行复杂 Agent；

- Agent 不直接操作 ORM；

- LLM 不直接写数据库；

- RAG 不直接拼装最终业务回答； -所有写操作必须经过应用服务、事务和权限检查；

- 所有 Agent 执行步骤都能够被记录、恢复和评估。

# 4. Agent 部分改进方案

## 4.1 将单一 Fitness Graph 拆分为领域子图

当前 Agent 节点包括意图识别、安全、边界、RAG、个人数据、计划预览、确认、提交和拒绝等。

建议重构为：

agent/
├── runtime/
│   ├── runner.py
│   ├── context.py
│   ├── policies.py
│   ├── exceptions.py
│   └── result.py
├── routing/
│   ├── router.py
│   ├── intents.py
│   └── schemas.py
├── workflows/
│   ├── main_graph.py
│   ├── knowledge_graph.py
│   ├── personal_graph.py
│   ├── plan_graph.py
│   ├── adjustment_graph.py
│   └── logging_graph.py
├── nodes/
│   ├── safety.py
│   ├── planning.py
│   ├── tool_execution.py
│   ├── validation.py
│   ├── approval.py
│   └── response.py
├── tools/
│   ├── registry.py
│   ├── contracts.py
│   ├── permissions.py
│   └── adapters/
└── memory/
    ├── session_memory.py
    ├── user_memory.py
    └── summarizer.py

主图只负责：

输入处理
→ 安全检查
→ 意图路由
→ 选择领域子图
→ 汇总结果
→ 输出

训练计划、饮食计划、知识问答和日志记录分别进入不同子图。

### 改进效果

- 图结构更加直观；

- 每个子图可独立测试；

- 新增意图不再修改一个超大文件；

- 可单独统计各子图成功率、耗时和失败原因；

- 简历和演示中能够明确展示“领域工作流 Agent”。

## 4.2 强化意图路由

### 当前不足

当前以规则分类为主，规则未命中时默认进入 knowledge_query。这种设计稳定、成本低，但对以下请求支持不足：

- “先看我最近训练情况，再调整下周计划”；

- “我最近体重没变化，饮食和训练都帮我分析一下”；

- “解释蛋白质摄入原则，然后给我生成食谱”；

- 一句话包含多个任务；

- 表述模糊或缺少必要参数。

### 改进方法

定义结构化路由输出：

class RoutingDecision(BaseModel):
    primary_intent: Intent
    secondary_intents: list[Intent]
    confidence: float
    requires_personal_data: bool
    requires_knowledge: bool
    requires_write: bool
    requires_approval: bool
    missing_fields: list[str]
    risk_level: Literal["low", "medium", "high"]

采用三级路由：

第一级：高风险与业务边界规则
第二级：高置信规则分类
第三级：LLM 结构化分类

增加以下机制：

- 置信度门控
低于阈值时不直接执行，进入澄清节点。

- 多意图分解
将“分析日志并调整计划”拆分为：

  - 获取日志；

  - 分析趋势；

  - 生成调整建议；

  - 预览计划；

  - 等待确认。

- 参数完整性检查
在执行前判断目标、训练天数、器械条件等是否缺失。

- 回退策略
LLM 分类失败时回退规则，而不是让整个 Agent 失败。

### 建议验收指标

- 意图分类 Macro-F1 ≥ 0.90；

- 高风险意图召回率 ≥ 0.98；

- 多意图任务分解成功率 ≥ 0.85；

- 低置信误执行率接近 0；

- 未知意图不再全部默认进入 RAG。

## 4.3 增加显式“计划—执行—验证”循环

当前 LangGraph 已经具备计划预览、interrupt 确认和恢复执行，这是项目的重要基础。

在此基础上，建议增加：

Task Planner
→ Tool Executor
→ Result Validator
→ 必要时重试或补充工具
→ Human Approval
→ Commit

这里的 Task Planner 不应输出大段自然语言思维过程，而应输出结构化执行计划：

{
  "goal": "根据最近两周日志调整下周训练计划",
  "steps": [
    {
      "step_id": "s1",
      "tool": "get_recent_workout_logs",
      "arguments": {"days": 14}
    },
    {
      "step_id": "s2",
      "tool": "calculate_training_load",
      "depends_on": ["s1"]
    },
    {
      "step_id": "s3",
      "tool": "preview_weekly_adjustment",
      "depends_on": ["s2"]
    }
  ]
}

验证节点负责检查：

- 工具是否全部成功；

- 输入和输出 Schema 是否匹配；

- 计划是否满足业务约束；

- 是否存在未经引用的知识性结论；

- 是否存在未经确认的写操作；

- 是否需要重新检索或补充用户信息。

建议最多允许一次自动修复或重试，避免 Agent 无限循环。

## 4.4 建立 Tool Registry

当前 tools/domain.py 已经承担白名单工具职责，并限制 LLM 直接写库或编造热量。

但需要进一步工程化，每个工具都应声明：

class ToolDefinition:
    name: str
    description: str
    input_schema: type[BaseModel]
    output_schema: type[BaseModel]
    permission: str
    operation_type: Literal["read", "preview", "write"]
    timeout_seconds: int
    retry_policy: RetryPolicy
    idempotent: bool
    requires_approval: bool

每次工具调用必须记录：

- task_id；

- step_id；

- 工具名称；

- 脱敏后的输入；

- 输出摘要；

- 开始和结束时间；

- 是否成功；

- 错误类型；

- 重试次数；

- 幂等键；

- 调用者和用户；

- Trace ID。

### 当前不足的对应改进

| 当前不足 | 改进 |
| --- | --- |
| 工具函数与领域逻辑混在一个文件中 | 按 profile、log、plan、nutrition、knowledge 分类 |
| 输入输出多为普通字典 | 全部改为 Pydantic Schema |
| 写操作依靠流程约定控制 | Tool Registry 强制 requires_approval=True |
| 工具失败处理不统一 | 统一超时、重试和异常分类 |
| 无法统计单个工具质量 | 增加成功率、耗时和错误指标 |
| 重复 approve 可能重复写入 | 写工具使用 task_id + action + version 幂等键 |

## 4.5 引入受控记忆，而不是简单保存全部聊天

建议将 Agent 记忆分成三类。

### 会话记忆

保存当前任务需要的信息：

- 当前目标；

- 已完成步骤；

- 缺少参数；

- 检索证据；

- 工具结果；

- 待确认内容。

任务结束后仅保留摘要。

### 用户结构化长期记忆

保存明确且稳定的信息：

- 训练目标；

- 器械条件；

- 每周训练天数；

- 饮食偏好；

- 忌口；

- 常用训练时间；

- 用户确认过的个性化设置。

这些信息应进入结构化数据库，而不是全部保存成向量记忆。

### 临时推断信息

例如“用户本周可能恢复不足”，只能作为当前分析结果，不能永久写入用户档案，除非用户明确确认。

长期记忆需要具备：

- 信息来源；

- 创建时间；

- 最近确认时间；

- 置信度；

- 是否需要用户确认；

- 删除和修改能力。

## 4.6 扩展 Human-in-the-loop 策略

当前计划写库前需要用户确认，这是正确设计。

建议将确认机制升级为统一策略：

| 操作 | 是否确认 |
| --- | --- |
| 查询知识 | 否 |
| 读取用户档案 | 否 |
| 读取历史日志 | 否 |
| 计算 TDEE 或训练负荷 | 否 |
| 生成计划预览 | 否 |
| 修改有效计划 | 是 |
| 回滚计划 | 是 |
| 修改用户长期偏好 | 是 |
| 批量写入日志 | 是 |
| 删除数据 | 是 |
| 高风险健康建议 | 不执行，转安全提示 |

确认内容应展示：

- 将执行什么操作；

- 修改前后差异；

- 数据依据；

- 使用的用户记录；

- 使用的知识来源；

- 可否回滚；

- 风险提示。

# 5. RAG 部分改进方案

## 5.1 建立知识库生命周期管理

当前 RAG 已具备多格式解析、分块、Embedding、Qdrant、BM25、RRF、Reranker 和证据不足拒答。

下一步应从“检索功能”升级为“知识服务”。

新增知识源清单表：

knowledge_sources
├── source_id
├── title
├── source_type
├── original_path
├── content_hash
├── document_version
├── parser_version
├── chunker_version
├── embedding_version
├── authority_level
├── effective_date
├── language
├── ingestion_status
└── created_at

每个 Chunk 增加：

- 文档 ID；

- 文档版本；

- 标题路径；

- 章节；

- 页码；

- 父 Chunk；

- 数据来源；

- 内容哈希；

- 解析器版本；

- 权威级别；

- 生效日期；

- 标签；

- 可见权限。

### 解决的问题

- 知道答案来自哪个版本的文档；

- 文档更新时只重建变更内容；

- 可以删除失效文档；

- 能追踪 Citation；

- 可以按来源、日期、主题和权限过滤；

- 能对不同知识版本进行回归比较。

## 5.2 改进固定分块策略

当前默认使用约 900 字符、120 字符重叠的标题感知切分。

固定长度可以作为基线，但建议按文档类型选择策略：

| 文档类型 | 推荐分块方法 |
| --- | --- |
| 指南、教材 | 标题层级 + Parent-Child |
| FAQ | 一问一答为一个 Chunk |
| 动作说明 | 一个动作或一个动作阶段为单位 |
| 营养表格 | 表格整体 + 行级摘要 |
| 用户上传文档 | 标题优先，超长段落再语义切分 |
| 法规或安全边界 | 条款级分块，保留章节路径 |

建议输出：

Chunk(
    text=...,
    parent_text=...,
    heading_path=["营养", "蛋白质", "每日摄入量"],
    page_number=12,
    chunk_type="paragraph",
    keywords=[...]
)

不要在第一轮直接引入复杂神经语义分块，应先通过黄金集比较固定分块、标题分块和 Parent-Child 的效果。

## 5.3 增强 Query Understanding

在检索前增加独立查询理解模块：

原始问题
→ 查询类型识别
→ 关键实体抽取
→ 时间范围识别
→ 是否需要个人数据
→ 查询改写
→ 必要时多查询分解
→ 元数据过滤

示例：

原问题：
“我减脂期间训练后该吃多少蛋白？”

拆分为：
1. 减脂阶段蛋白质摄入原则
2. 训练后蛋白质摄入时机
3. 结合用户体重计算目标范围

其中：

- 前两项进入 RAG；

- 第三项调用确定性营养工具；

- 最终由 Agent 合并结果。

这能够真正体现“Agent 调用 RAG 与业务工具协同”，而不是 RAG 单独回答所有问题。

## 5.4 将固定检索流水线升级为动态检索策略

当前流程为：

Dense + BM25
→ RRF(k=60)
→ Rerank
→ Context

建议保留该流程作为默认基线，同时增加动态控制：

### 简单事实查询

BM25 + Dense
→ top 5
→ 无精排或轻量精排

### 复杂解释查询

Query Rewrite
→ 多路 Dense/BM25
→ RRF
→ Rerank
→ Parent Expansion

### 高风险问题

仅检索高权威来源
→ 严格 Evidence Gate
→ 无足够证据则拒答

### 个性化问题

RAG 证据
+ 用户档案
+ 确定性计算
→ Agent 汇总

建议将这些策略封装为：

RetrievalPlan(
    queries=[...],
    metadata_filters={...},
    top_k_dense=8,
    top_k_sparse=8,
    rerank_top_k=4,
    expand_parent=True,
    authority_threshold=2
)

## 5.5 增加 Evidence Gate

目前已有证据不足拒答，但应将其从简单逻辑升级为独立的证据质量门。

评估维度包括：

- Top 文档相关度；

- 多个证据是否一致；

- 是否命中权威来源；

- 是否覆盖问题的主要子问题；

- 是否存在过期文档；

- 最终回答中的每个关键结论是否能够映射到证据。

输出：

EvidenceAssessment(
    answerable=True,
    confidence=0.87,
    coverage=0.92,
    conflicts=[],
    unsupported_claims=[],
    selected_evidence=[...]
)

最终回答必须满足：

- 有知识性事实时返回引用；

- 引用能够定位到具体 Chunk 或文档位置；

- 个性化数值标注为“根据用户档案计算”；

- 证据不足时明确拒答；

- 不使用检索结果中不存在的信息补全答案。

## 5.6 改进上下文构建

建议增加：

- 相似 Chunk 去重；

- 同一文档相邻 Chunk 合并；

- Parent Chunk 扩展；

- 标题路径保留；

- 证据按子问题分组；

- Token 预算分配；

- 低价值证据截断；

- 冲突证据显式标记。

不要简单按照相关度把所有 Chunk 拼接起来。

推荐上下文结构：

[任务说明]

[用户结构化信息]
- 体重：
- 训练目标：
- 近期日志摘要：

[证据组 A：蛋白质摄入]
- 文档、章节、正文

[证据组 B：训练后营养]
- 文档、章节、正文

[工具计算结果]
- 计算公式
- 输入参数
- 输出范围

[回答约束]
- 不诊断
- 必须引用
- 不编造数值

## 5.7 支持增量入库与索引版本

当前修改 Embedding 或分块后通常需要重置并重新入库。

建议增加：

fitpilot knowledge diff
fitpilot knowledge ingest --incremental
fitpilot knowledge reindex --source-id xxx
fitpilot knowledge rollback --version xxx
fitpilot knowledge delete --source-id xxx

每次索引构建生成：

index_version
embedding_model
embedding_dimension
chunker_version
source_count
chunk_count
created_at
status

查询请求记录使用的索引版本，保证评估结果可复现。

# 6. 任务队列与状态可靠性改进

## 6.1 Redis 队列升级

当前 Worker 使用 LPUSH 和 BRPOP 消费任务。

建议改为 Redis Streams：

fitpilot:agent:tasks
fitpilot:agent:events
fitpilot:agent:dead_letter

使用 Consumer Group 支持：

- 消息 ACK；

- Pending Entry List；

- Worker 崩溃后的任务认领；

- 最大重试次数；

- 指数退避；

- 死信队列；

- 队列深度监控；

- Worker 优雅退出；

- 相同任务幂等处理。

任务状态机统一为：

created
→ queued
→ running
→ awaiting_approval
→ resumed
→ completed

失败路径：
running
→ retrying
→ failed
→ dead_letter

## 6.2 SSE 事件持久化

当前 Agent 事件同时写入进程内缓冲和数据库，多 API 实例时存在不一致风险。

建议：

- agent_task_events 作为权威事件源；

- Redis Stream 用于实时分发；

- SSE 连接先读取历史事件，再订阅新事件；

- 客户端携带 Last-Event-ID；

- 断线重连后从上次 Event ID 继续；

- API 进程不再保存任务级全局字典。

事件结构：

{
  "event_id": 1024,
  "task_id": "task_xxx",
  "event_type": "tool_completed",
  "stage": "retrieval",
  "step_id": "s2",
  "payload": {},
  "created_at": "..."
}

# 7. 代码分层改进

## 7.1 API 层变薄

API 只负责：

- 参数校验；

- 鉴权；

- 调用 Use Case；

- 返回统一响应；

- SSE 事件转发。

禁止 API 层直接：

- 执行 Agent；

- 操作 Qdrant；

- 调用 ORM 完成复杂事务；

- 缓存任务事件；

- 拼装业务计划。

## 7.2 增加 Application 层

建议新增：

application/
├── agent/
│   ├── create_task.py
│   ├── approve_task.py
│   ├── cancel_task.py
│   └── get_task.py
├── plans/
│   ├── preview_plan.py
│   ├── commit_plan.py
│   └── rollback_plan.py
├── knowledge/
│   ├── ingest_document.py
│   └── search_knowledge.py
└── users/

Application 层负责：

- 用例编排；

- 事务边界；

- 权限；

- 幂等；

- 调用领域服务；

- 发布事件。

## 7.3 引入 Repository 和 Unit of Work

Agent 和工具不应直接依赖 SQLAlchemy Model。

class PlanRepository(Protocol):
    async def get_active_plan(self, user_id: UUID): ...
    async def save_preview(self, preview: PlanPreview): ...
    async def commit_version(self, version: PlanVersion): ...

通过 Unit of Work 保证：

计划版本写入
+ 审计记录
+ Agent 任务状态更新
+ Domain Event

在同一事务中完成。

# 8. 可观测性改进

当前已有 Request ID、Prometheus、Token 指标、structlog 和进度事件，具备良好基础。

建议建立统一 Trace：

HTTP Request
→ Agent Task
→ Graph Node
→ LLM Call
→ Retrieval
→ Tool Call
→ Database Transaction

每层统一携带：

- request_id；

- trace_id；

- task_id；

- user_id；

- graph_node；

- step_id；

- tool_name；

- model_role；

- index_version。

### 关键指标

#### Agent

- 任务完成率；

- 平均执行步骤；

- 路由准确率；

- 工具调用成功率；

- 自动重试次数；

- interrupt/resume 成功率；

- 每类意图平均耗时；

- 每个任务 Token 消耗。

#### RAG

- 检索 P50/P95；

- Dense/BM25 命中率；

- Reranker 耗时；

- 空证据比例；

- 拒答比例；

- Citation 数量；

- Context Token 数；

- 缓存命中率。

#### Worker

- 队列长度；

- Pending 数量；

- 任务等待时间；

- 重试率；

- 死信数量；

- Worker 活跃数。

# 9. 评估体系改进

现有九层评估顺序包括 parsing、retrieval、no-answer、generation、agent、plan、meal 和 safety 等模块。

建议将其正式化为以下评估矩阵。

| 评估层 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 文档解析 | 解析成功率、标题保留率、页码准确率、表格保留率 |
| 分块 | Chunk 完整率、答案跨块比例、平均 Chunk 长度 |
| 检索 | Recall@K、MRR、nDCG@K、Hit@K |
| 拒答 | Precision、Recall、F1 |
| 生成 | Groundedness、Citation Precision、Citation Coverage |
| Agent 路由 | Accuracy、Macro-F1、多意图识别率 |
| 工具调用 | 调用成功率、Schema 合法率、重试率 |
| 工作流 | 任务完成率、恢复成功率、重复写入率 |
| 计划 | 约束满足率、Diff 正确率、版本一致性 |
| 食谱 | 热量误差、蛋白质误差、求解成功率、求解耗时 |
| 安全 | 高风险召回率、误拦截率、越权工具调用次数 |
| 性能 | P50/P95 延迟、Token、吞吐量 |

CI 中应设置回归门槛，例如：

高风险召回率不得下降；
计划约束满足率必须为 100%；
工具 Schema 合法率必须为 100%；
重复任务不得产生重复写入；
RAG Recall@5 不得比基线下降超过 2%；
Citation Precision 不低于设定阈值；
关键 Agent 用例完成率不低于 95%。

# 10. 前端展示改进

仅在后端实现 Agent 和 RAG，不足以让用户或面试官直观看出系统能力。

建议在聊天页面新增两个可折叠区域。

## 10.1 Agent 执行轨迹

✓ 安全检查
✓ 识别意图：计划调整
✓ 获取最近 14 天训练日志
✓ 计算训练负荷
✓ 检索恢复与训练量相关知识
✓ 生成调整方案
● 等待用户确认

每一步可展示：

- 节点名称；

- 工具名称；

- 执行耗时；

- 状态；

- 输出摘要；

- 是否重试；

- 是否需要确认。

不要展示模型私有推理过程，只展示结构化执行步骤。

## 10.2 RAG 证据面板

展示：

- 引用文档；

- 标题和章节；

- 页码；

- 相关度；

- 匹配片段；

- 来源类型；

- 文档版本；

- 是否为高权威来源。

## 10.3 计划 Diff

计划确认前展示：

- 深蹲 5×5，100 kg
+ 深蹲 4×5，92.5 kg

- 每周训练 5 天
+ 每周训练 4 天

并显示调整依据：

- 最近两周训练完成率；

- 主观疲劳；

- 训练负荷变化；

- 引用知识；

- 确定性计算结果。

这一功能能够同时体现 Agent 工具调用、个人数据分析、RAG 证据和 Human-in-the-loop。

# 11. 推荐实施阶段

## 阶段一：可靠任务基础设施

主要任务：

- Redis Streams；

- ACK、重试和死信；

- 移除进程内任务事件；

- SSE 断线恢复；

- approve 幂等；

- Worker 优雅退出；

- 修复 CORS 和 JWT 默认配置。

交付标准：

- Worker 中断后任务可恢复；

- 重复 approve 不重复写库；

- API 重启后 SSE 可继续；

- 多 API 实例不丢事件；

- 任务全链路可审计。

## 阶段二：Agent Runtime 重构

主要任务：

- 拆分主图和领域子图；

- 结构化 Router；

- Tool Registry；

- Planner—Executor—Validator；

- 统一异常和执行结果；

- 动态审批策略；

- Agent Trace。

交付标准：

- 每个子图可单独测试；

- 每个工具有输入输出 Schema；

- 每个任务有结构化执行步骤；

- Agent 不直接访问 ORM；

- 所有写操作经过确认和幂等控制。

## 阶段三：RAG 服务强化

主要任务：

- 知识源 Manifest；

- 索引版本；

- 增量入库；

- 文档类型感知分块；

- Query Understanding；

- 动态检索；

- Evidence Gate；

- Citation 映射。

交付标准：

- 每条引用可定位到文档和 Chunk；

- 支持按单文档增量更新；

- 支持索引版本回滚；

- 检索效果有黄金集指标；

- 低证据问题能够稳定拒答。

## 阶段四：评估与可观测性

主要任务：

- 补齐 Agent/RAG 黄金集；

- 增加离线回归测试；

- Prometheus 指标；

- Graph Node Trace；

- 检索分析报告；

- Agent 执行报告；

- CI 指标门禁。

交付标准：

- 每次修改能比较前后指标；

- 可以定位失败发生在哪个节点；

- 可以区分检索失败、生成失败和工具失败；

- 项目 README 展示真实实验数据。

## 阶段五：展示与交付

主要任务：

- Agent 时间线；

- RAG 证据面板；

- 计划 Diff；

- 一键演示数据；

- Compose 启动；

- 演示视频；

- 架构图与评估报告。

推荐演示流程：

填写用户档案
→ 连续打卡
→ 询问健身知识
→ 查看引用证据
→ 请求分析近期状态
→ Agent 调用日志和 RAG
→ 生成计划调整
→ 展示调整依据和 Diff
→ 用户确认
→ 写入新计划版本
→ 回滚到旧版本

# 12. 最终建议

FitPilot 当前不需要盲目增加以下内容：

- 为了技术名词而引入多个 Agent；

- 将每个模块拆成独立微服务；

- 让 LLM 自由选择任意数据库写操作；

- 无限制 Reflection 和自动重试；

- 将全部聊天内容保存成长期向量记忆；

- 继续增加功能但不进行评估。

更适合的升级路线是：

以单 Agent 主图和领域子图为核心，以 Tool Registry 管理确定性业务能力，以 RAG Service 提供可验证证据，以 Redis Streams 和 Postgres 保证可靠执行，再通过 Trace、评估和前端执行轨迹证明系统真正具备 Agent 与 RAG 能力。

完成上述改进后，FitPilot 的项目定位可以从：

基于 LangGraph 和 RAG 的健身助手

提升为：

一个支持多步骤任务规划、领域工具调用、检索增强生成、人工审批、断点恢复、计划版本管理及全链路评估的个性化训练与膳食协同 AI Agent 系统。